# 无人值守图书馆管理系统 — 心得体会

| 项目名称 | 无人值守图书馆管理系统 |
| --- | --- |
| 课程 | 软件架构 |
| 姓名 | 刘经纬 |
| 班号-学号 | 软件2403班-U202417369 |
| 组内分工 | 物联接入（MQTT 模拟）、架构评审文档、IoT 测试与联调 |
| 编写日期 | 2026-10-18 |

## 个人心得体会

### 1. 我具体做了什么

组里分工我负责成员 C：物联演示和架构评审，不碰借还核心业务 API。实际落到仓库里的主要是这些：

- iot-simulator/：用 Python + paho-mqtt 写交互式模拟器（simulator.py），菜单里可选烟感、RFID 离馆、求助等；答辩用 run_demo.py 自动连发 heartbeat → smoke → rfid_exit 三条。

- seed_devices.py：在数据库里创建 gate/smoke/rfid 三台设备，并把 branch_id、device_id 写回 config.yaml。我踩过坑：手改 config 对不上库里的 id，MQTT 消息发了但 mqtt_bridge 入库失败，后来才做这个脚本。

- 自检脚本：verify_backend.py 不连 EMQX，直接调后端的 operations.ingest，确认 Event、Alert、门禁 unlock 命令都会生成；verify_mqtt.py 再测 broker 实连。开发时我先跑前者，省得每次都要开 Docker。

- 测试：test_iot_simulator.py 三项——烟感联动 unlock、RFID 未借出防盗告警、MQTT 主题格式；合并 main 后全库 71 项测试也能过。

- 文档：主笔架构评审（效用树、权衡点、风险点）；给周硕写了 docs/C-B-联调说明.md，把 /api/v1/visits/access/、/api/v1/alerts/ 等路径写死，避免前端写成 /api/ 前缀。

9 月下旬 pull 王恒代码之后，我发现后端已有 mqtt_bridge 和完整 ingest，自己早期想写的 access/alerts API 没必要再做，改成只维护模拟器和协议对齐。这个调整省了不少重复劳动。

### 2. 模拟器开发里印象深的几个问题

协议要对齐，不是能 publish 就行。 主题格式是 library/{branch_id}/device/{device_id}/event，JSON 里要有 event_id（UUID）、kind、payload。和王恒对过 kind 取值：smoke、rfid_exit、heartbeat 等。我本地 config 现在是 gate=1、smoke=2、rfid=3、branch=1，和 seed_demo 后的数据一致。

分两层验证省时间。 没有 Docker 时，verify_backend.py 几十秒就能告诉你是格式问题还是 broker 问题。等 EMQX 和 mqtt_bridge 都起来，再跑 verify_mqtt.py 和 run_demo.py。2026-09-22 我这边实连跑通：API 里能看到 3 条 device-events，烟感产生 critical 告警，门禁有一条 unlock（status=simulated）。

Windows 环境比较磨人。 Docker Desktop 没开时脚本直接挂；开了以后 1883 有时被占用，EMQX 容器绑不上端口。本机也不用装 MySQL——王恒曾提 VPN + Navicat 连某一台库，我试下来周硕做前端只要 HTTP API，每人 start.ps1 本地 seed 数据更稳，没必要开放 3306。

仿真和真机差距要承认。 我们买不起 RFID 和烟感，模拟器发的是 JSON，不是真实读距、多标签碰撞。架构评审里写了 T-07（全仿真 vs 真硬件），答辩我会说清楚：课设演示链路通了，生产接入还要换适配器。

### 3. 和队友协作

和王恒主要是对 MQTT 协议和事件种类，避免模拟器发的 kind 后端不认。和周硕主要是 API 路径和演示分工：Kiosk 进馆、管理后台告警页是他做，我跑模拟器让列表里有数据可刷。文档里强调了 API 前缀必须是 /api/v1/，写操作要带 Idempotency-Key。

Git 协作上我有过教训：feat/c-iot-simulator 长时间不 merge main，本地看到的 Kiosk 还是占位页，以为前端没进度，其实周硕在 main 上早就写完了。10 月合并最新 main 之后，IoT 代码进主分支，前后端才能一起彩排。

### 4. 架构评审文档

评审文档是我主笔、王恒审。ATAM 写效用树、权衡、风险很费时间，但逼自己回答「为什么用 MQTT 适配器」「断网补传和一致性怎么取舍」。答辩我打算讲两点，都能对应代码：

- T-02：MQTT + 适配器 vs 业务直连 SDK——我的 iot-simulator 和王恒的 mqtt_bridge 就是这套分工。

- R-07：broker 或 bridge 挂了事件会丢——compose 里 mqtt 服务配了 restart: on-failure，算课设里的缓解，不是生产级 HA。

写评审时也发现原设计里 99.9% 可用和单节点 Docker 对不上，我们在文档里拆成「设计目标」和「基础期可达」，避免被追问答圆。

### 5. 不足

- 模拟器还要单独开第二个终端跑，start.ps1 里只加了提示，没做到完全一键。

- Kiosk 离线补传（offline-queue）我只写了联调说明，没自己做端到端测试。

- SQLite/单元测试通过，不等于 MySQL 并发和 500 用户压测达标，这些不在课设范围，汇报时会说明。

### 6. 小结

这次课设我体会最深的是：成员 C 不是「写个假设备糊弄演示」，而是要把 MQTT 消息、后端 ingest、前端告警页串成可重复演示的一条链。模拟器、seed 脚本、两层 verify、联调文档都是为这个服务。真要做无人值守图书馆，设备侧可以换真机，但这一层协议和适配器思路可以留下来。